Alla var här!

Figma för att göra designmodell.

Vår projekt-idé:

- Läro-app för barn.

- Quiz, frågesport.

- Matematik, språk, bilder(biologi? Objekt/ord?).

- Nationella prov.

- Flervalsalternativ, skriva in själv, fill the blank. säga svaret högt

- Konto till, jämföra med kompisar.

- Tävla mot sina kompisar?

- Skapa sitt egna test, dela det med kompisar.

- Statistik-view.

- Tid, utan tid,

- Spara svåra uppgifter för senare

- Liv (hjärtan), få tillbaka liv efter x antal frågor.

- svårighets variation / svårare per högre level

- profilsida, med settings.

Målgrupp (basic version):

- Matte för 6an.

User Stories

- https://chalmers.instructure.com/courses/10412/files/665035

- Jag som elev vill jag kunna se om jag har förbättrats eller inte för att se om jag är närmare godkänt.

  - Finns det en view för att se all statistik?

  - Kan jag jämföra med mina kompisar?

  - Kan jag se mitt rekord?

  - Är mitt resultat skyddat så mina kompisar inte kan mobba mig.

Fråga till mötet

- För enkelt?

- Vad tycker du om detta?

- Har någon gjort något liknande tidigare år?

- Räcker Trello?

- Hur kollas hur mycket alla har bidragit? Räknas det grafiska lika mycket?

  - Vad ska vi tänka på?

- Hur ska vi dokumentera?

Möte med handledare:

- Alla var närvarande.

Gör ett dokument med mall för git-workflow. Hur ofta ska vi commita? Förklarande meddelande.

UML till nästa fredag. Domän-modell!

5 klasser minst.

Skriver upp vad alla gör. Hela tiden, efter varje möte.

Dokumentationen är väldigt viktig!

Ha koll på mötesprotokoll och följ den!

User stories ska med i slutrapporten, så kan vara najs att ha dem i drive också.

Göra definition av done!

- Någon ska ha code-re den. Någon ska ha kollat på den.

- dokumentation, readability, hur koden ska ha dokumenterats.

Sätt att jobba

- Hyffsat alla funktioner ska finnas där men inte färdiga alls. Börja med bred bas och sen bygg på allt.

- Ha något som är körbart hela tiden.

- En sprint = 1-2veckor.

- Till varje sprint väljer man ut några user stories o slutför dem.

- Prioritera user stories, börja med de viktigaste och arbeta sig nedåt.

- Undvik databaser, servrar! Det kan ta långt tid och är inte så givande i bedömningen.

  - Om vi vill ha en databas, hårdkoda istället den själv!

  - Lågprioritera databas! Viktigare att få funktionalitet till våra få hårdkodade frågor.

RAD-dokumentet, mall, ska vara med i slutdokumentet.

- Skriv introduktion på den! Background and the purpose on the project.

Bilder: